Terminplan:

Di, 17.05.2016 (VM, parallel dazu Skills): TESTEN, ca. 0,5 h pro Spiel durch andere Teams mit Feedback

Mi, 18.05.2016: Überarbeitungen aufgrund Feedbacks

Do, 19.05.2016 (VM, parallel dazu Skills): Präsentation vorbereiten und üben

Mi, 25.05.2016 – 09:00: ZWISCHENPRÄSENTATION Koje C (mit allen TrainerInnen) zum Abschluss 1. Sprint / 1. Iteration

ACHTUNG! ZWISCHENPRÄSENTATION WIRD NOCH VERSCHOBEN!!!

Aktuelle Projektstatus:		Noch ad erledigendum:

Roulette: 		Sounds, Berechnung Guthaben

Glücksrad: 		dynamische Auswahl von Begriff und Kat. aus DB

Logik für Zufallswert Begriff von Kat.

Befüllung Leerzeichen bei 2 Wörtern

Slot Machine: 	Bilder rollen, Auszahlungsmodus, Sound, Automatik

Escalero: 	Sound, Streichtabelle, Erkennen von Würfelkombinationen zum Eintragen

Allgemein: 		Highscore-DB Anbindung, DB QR-Code auf true zurück speichern

DB, Connection String:			steht in App.config (bzw. Web.config)

Problem:	SQL-Server nur unten verfügbar:	192.168.188.2

Wichtig:

„integrated security = TRUE		= Windows Authentifizierung“

„integrated security = FALSE		= SQL-Server Login“

Um oben (i.d.Klasse) und unten (AKT) am Projekt arbeiten zu können, benötigen wir immer die aktuellsten Versionen vom 	bak-file und der SVN-SpieleSuite

bak-file können wir erstellen, aber nur TrainerIn kann es für uns raus kopieren!

Connection String (LocalDB) einfügen und jeweils – je nach unten oder oben, auskommentieren.